Synctrack EDD · Shopify Editions Fall ’26
EDD trước Shopify Fall ’26 : SWOT & hành động
Phân tích dựa trên trang Shopify Editions Fall ’26 và các tài liệu Shopify gắn kèm từng tin (Help Center, shopify.dev, Changelog, blog, community). Mỗi nhận định ghi rõ tin nào trên trang và tài liệu nào xác nhận.
Cập nhật 06/11/2026 · Đã đọc 24 tài liệu gắn kèm · 13 hành động · 3 giai đoạn
SWOT theo Fall ’26
S và W: EDD đang mạnh hay yếu trước từng thay đổi. O và T: chính các cập nhật Fall ’26, đã đối chiếu với tài liệu gắn kèm.
S · Điểm mạnh
EDD đã có sẵn để đón thay đổi
S1  Tính ngày chi tiết hơn công cụ có sẵn của Shopify. Tài liệu chính sách giao hàng tự động chỉ dùng một "thời gian xử lý" chung từ cài đặt giao hàng. EDD cho đặt ngày theo sản phẩm, kho, market, địa điểm, ngày nghỉ.
Nguồn: Operations #6 · Help · Automated policies · EDD hiện tại
S2  Đã có kết nối với Sidekick. Từ 28/10, Sidekick đọc dữ liệu app để gợi ý ngay trên trang Home của admin, nhưng chỉ với app đã xây kết nối. EDD đã có sẵn.
Nguồn: Sidekick #3 · Blog · Sidekick app extensions · EDD hiện tại
S3  Đã dùng metafield và market. Shopify cho lấy metafield làm nguồn dữ liệu gửi Google, Facebook, Shopify Catalog, và cho Flow chạy khi metafield đổi. EDD đã quen làm việc với metafield.
Nguồn: Merchandising #1 · Operations #16 · Help · Channel mapping · EDD hiện tại
S4  Đã có mặt trong checkout. EDD đã hiện ngày dưới phương thức ship (Plus) và trên trang cảm ơn. Tài liệu xác nhận: tuỳ biến giao hàng của app công khai chạy được trên mọi gói Shopify.
Nguồn: Developer #24, #27 · Dev · Functions 2027-01 · EDD hiện tại
S5  Không phụ thuộc cách chèn script cũ. Widget hiện tại chạy bằng app embed trên theme, nên không bị mốc 01/10/2026 (cấm tạo script mới) và 01/03/2027 (ngừng chạy script cũ).
Nguồn: Developer #47 · Dev · Script tag deprecation · EDD hiện tại
W · Điểm yếu
Khoảng trống bị lộ ra trước Fall ’26
W1  Ngày trong checkout chỉ cho Shopify Plus. Trong khi tuỳ biến tên phương thức ship chạy mọi gói, và checkout trong Google AI Mode/Gemini chỉ giữ lại tuỳ biến dạng này (khối giao diện của app có thể không hiện).
Nguồn: Developer #24 · Agentic #3 · Dev · Delivery customization · Help · Google agentic
W2  Không phải nguồn ngày giao của Shop Promise. Huy hiệu "Trusted delivery" yêu cầu bật ngày giao tự động của chính Shopify. Store Mỹ bật cả hai có thể hiện hai ngày khác nhau.
Nguồn: Fulfillment #1 · Help · Shop Promise
W3  Ngày giao chưa nằm trong dữ liệu sản phẩm. Nên chưa dùng được cho channel mapping hay Flow. Dữ liệu AI agent đọc từ Catalog cũng không có trường giao hàng.
Nguồn: Merchandising #1 · Developer #12 · Dev · Storefront Catalog
W4  Không ghi được vào kho kiến thức AI. Kho kiến thức cho AI agent chỉ lấy từ quét storefront, admin và nhập tay. App không ghi trực tiếp được, merchant phải tự nhập.
Nguồn: Agentic #16 · Help · Knowledge base
W5  Sidekick chỉ đọc, chưa chuẩn bị thay đổi. App khác (ví dụ Appstle Pickup & Delivery) đã cho Sidekick soạn sẵn thay đổi để merchant duyệt. EDD chưa làm được.
Nguồn: Sidekick #3 · Blog · Sidekick app extensions
W6  Tên app không bắt đầu bằng thương hiệu. Yêu cầu mới 4.1.2: tên app nên bắt đầu bằng định danh thương hiệu riêng. "S Estimated Delivery Date Plus" chưa đạt.
Nguồn: Developer #49 · Community · Unique app names
W7  Chưa có ngày nhận cho pickup. Tài liệu pickup point của Shopify không nhắc tới ngày nhận. EDD cũng chưa có cách hiển thị riêng cho hình thức này.
Nguồn: Fulfillment #5 · Help · Pickup points
O · Cơ hội
Cập nhật Fall ’26 mở ra
O1  Ngày giao trong tên phương thức ship, mọi gói. Tuỳ biến giao hàng đổi tên, sắp xếp, ẩn được phương thức. "Thêm thông điệp vào tên" là use case chính thức. Tối đa 25 tuỳ biến mỗi store.
Nguồn: Developer #24 · Dev · Delivery customization
O2  Có mặt trong checkout của Google AI Mode và Gemini. Checkout trực tiếp áp dụng cho khách ở Mỹ, Canada, Úc và vẫn chạy tuỳ biến giao hàng của Shopify.
Nguồn: Agentic #3 · Help · Google agentic
O3  Quy tắc giao hàng quản lý bằng dữ liệu riêng của app. Bản API 2027-01 (đang release candidate) cho tuỳ biến đọc dữ liệu riêng của app ngay lúc checkout.
Nguồn: Developer #27 · Dev · Functions 2027-01
O4  Sidekick gợi ý chủ động từ dữ liệu app. Gợi ý hiện trên Home, Sidekick soạn sẵn thay đổi để merchant duyệt. Danh sách app hỗ trợ đang mở rộng dần.
Nguồn: Sidekick #3 · Blog · Sidekick app extensions
O5  AI agent trả lời câu hỏi giao hàng từ kho kiến thức. Kho kiến thức có mục "Fulfillment" và "Additional facts". Endpoint /ask trả lời từ kho kiến thức và chính sách (đang ở bản draft). EDD có thể soạn sẵn nội dung đúng để merchant đăng.
Nguồn: Agentic #16 · Developer #11 · Dev · UCP Ask
O6  Ngày giao trong dữ liệu sản phẩm có chỗ dùng. Metafield làm nguồn cho Google, Facebook, Catalog qua channel mapping. Flow tự chạy khi metafield thay đổi.
Nguồn: Merchandising #1 · Operations #16 · Help · Channel mapping
O7  Pickup và giao nội thành chưa có ngày. Pickup point ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, UK và giao nội thành trên POS đều không có ngày hay khung giờ trong tài liệu.
Nguồn: Fulfillment #5 · Retail #5 · Help · Local delivery POS
O8  Báo cáo hiệu quả ngay trong analytics Shopify. App gửi event, merchant truy vấn bằng ShopifyQL. Số liệu tổng lưu 365 ngày.
Nguồn: Developer #13 · Dev · App events
O9  Shipping theo market và Managed Markets. Shipping option theo market đang early access và sẽ thay shipping profile. Managed Markets đặt tên dịch vụ chuẩn (Economy, Standard, Express International).
Nguồn: Fulfillment #3 · Payments #11 · Help · Shipping options
T · Thách thức
Cập nhật Fall ’26 gây áp lực
T1  Ngày giao có sẵn của Shopify gắn với xếp hạng. Shop Promise (Mỹ) cần Shop Pay, ≥90% đơn có tracking và bật ngày giao tự động của Shopify. Merchant Mỹ có lý do dùng công cụ có sẵn.
Nguồn: Fulfillment #1 · Help · Shop Promise
T2  Checkout ngoài storefront ẩn khối giao diện của app. Google nói rõ một số khối checkout có thể không hiện. Shop universal checkout và Checkout Kit cũng đi ngoài theme.
Nguồn: Agentic #3 · Shop #1 · Developer #23 · Help · Google agentic
T3  Review cũ cũng bị rà lại. Review không đáng tin bị gỡ dần, kể cả review cũ. Cấm mở hoặc giữ tính năng để đổi lấy review.
Nguồn: Developer #50 · Community · Review trust
T4  Có thể bị yêu cầu đổi tên. Shopify rà soát tên app theo từng đợt và cho thời hạn để đổi.
Nguồn: Developer #49 · Community · Unique app names
T5  Store cài từ lâu có thể mất widget. Từ 01/03/2027 Shopify ngừng chạy script cũ. Store nào còn dựa vào cách cài trước đây sẽ không thấy ngày giao.
Nguồn: Developer #47 · Dev · Script tag deprecation
T6  Lỗi tuỳ biến checkout hiện trước merchant. Trang Functions trong admin đã đánh dấu lỗi và hướng merchant liên hệ developer. Áp dụng ngay khi EDD dùng tuỳ biến giao hàng.
Nguồn: Operations #21 · Help · Extensions & functions
T7  Ô chọn ngày native trong checkout. Mức độ thấp: chỉ Plus, ra sau BFCM, là "ngày khách muốn nhận" cho cả đơn, không phải ngày dự kiến. Gần với app chọn lịch giao hơn là EDD.
Nguồn: Payments #25 · Help · Custom fields
Ghép SWOT thành hướng đi
Mã trong ngoặc trỏ về bảng SWOT ở trên.
S × O · Dùng thế mạnh để đón cơ hội
Ngày giao trong tên phương thức ship cho mọi gói: rule chi tiết sẵn có, chạy luôn trong checkout của Google AI Mode (S1 · S4 · O1 · O2).
Vào danh sách app của Sidekick: nâng kết nối sẵn có lên mức soạn thay đổi (S2 · O4).
W × O · Lấp điểm yếu bằng cơ hội
Ngày giao vào dữ liệu sản phẩm: dùng cho channel mapping và Flow (W3 · O6).
Soạn sẵn nội dung giao hàng cho kho kiến thức AI: merchant chỉ cần duyệt và đăng (W4 · O5).
S × T · Dùng thế mạnh để chống rủi ro
Bổ trợ, không đối đầu với ngày giao của Shopify: EDD lo phần chi tiết (sản phẩm, kho, ngày nghỉ), giữ hai bên không mâu thuẫn (S1 · T1).
Rà store cài lâu trước 01/03/2027: chuyển hết sang app embed (S5 · T5).
W × T · Phòng thủ
Đổi tên bắt đầu bằng "Synctrack": trước khi tới đợt rà soát (W6 · T4).
Xin review đúng luật: chỉ sau khi merchant dùng thật, không gắn quà hay tính năng (T3).
13 việc, chia 3 giai đoạn
Mỗi việc trả lời một tin Fall ’26 và đã đối chiếu tài liệu. Effort: S ≤ 1 tuần, M 2–4 tuần, L trên 1 tháng (ước tính, cần team xác nhận).
Now · 0 – 30 ngày · xác minh và thử nghiệm
	Mã
	Việc
	Mô tả
	Effort
	Tác động
	Liên kết
	KPI

	A1
	Thử ngày giao trong tên phương thức ship
	Ví dụ “Standard · nhận 12–14/11”. Thử trên store không dùng Plus và trong checkout của Google AI Mode.
	M
	Tác động rất cao
	Developer #24 · Agentic #3 · O1 · O2
	chạy trên store non-Plus

	A2
	Phương án với Shop Promise cho store Mỹ
	Khi merchant bật ngày giao tự động của Shopify, tránh hiện hai ngày khác nhau. Hướng dẫn cách dùng song song.
	S
	Giữ chân store Mỹ
	Fulfillment #1 · W2 · T1
	0 store hiện hai ngày mâu thuẫn

	A3
	Rà store cài lâu
	Tìm store còn dựa vào cách cài widget cũ, chuyển sang app embed trước 01/03/2027.
	S
	Phòng thủ
	Developer #47 · T5
	100% store dùng app embed

	A4
	Review và tên app
	Mời review sau khi merchant dùng thật, không gắn quà hay tính năng với review. Chuẩn bị tên bắt đầu bằng "Synctrack".
	S
	Phòng thủ
	Developer #49, #50 · W6 · T3 · T4
	review hợp lệ mỗi tuần



Next · 1 – 3 tháng · đón các thay đổi chính
	Mã
	Việc
	Mô tả
	Effort
	Tác động
	Liên kết
	KPI

	A5
	Sidekick soạn thay đổi cho EDD
	Đặt ngày nghỉ, cut-off mùa lễ, nhân bản rule, merchant duyệt rồi lưu. Đăng ký vào danh sách app hỗ trợ Sidekick.
	M
	Hiện diện trong Sidekick
	Sidekick #3 · S2 · W5 · O4
	lượt Sidekick dùng EDD / tuần

	A6
	Lưu ngày giao vào dữ liệu sản phẩm
	Khoảng ngày giao nằm trong từng sản phẩm, tự cập nhật. Merchant dùng cho channel mapping và Flow.
	M
	Tác động cao
	Merchandising #1 · Operations #16 · W3 · O6
	% store bật tính năng

	A7
	Nội dung giao hàng cho kho kiến thức AI
	EDD soạn sẵn câu trả lời về thời gian giao theo khu vực, merchant dán vào "Additional facts" và chính sách giao hàng.
	S
	Kênh AI
	Agentic #16 · Developer #11 · W4 · O5
	% store đã đăng nội dung

	A8
	Theo dõi lỗi tuỳ biến checkout
	Cảnh báo nội bộ trước khi trang Functions của merchant báo lỗi.
	S
	Giảm rủi ro
	Operations #21 · T6
	lỗi phát hiện trước merchant



Later · 3 – 6 tháng · vị thế dài hạn
	Mã
	Việc
	Mô tả
	Effort
	Tác động
	Liên kết
	KPI

	A9
	Quy tắc giao hàng bằng dữ liệu riêng của app
	Chuyển sang bản API 2027-01 khi ra chính thức, để rule EDD đọc trực tiếp lúc checkout.
	M
	Độ chính xác
	Developer #27 · O3
	sẵn sàng khi bản chính thức ra

	A10
	Đồng bộ shipping theo market
	Gợi ý rule theo shipping option từng market khi hết early access. Dùng tên dịch vụ Managed Markets.
	M
	Cross-border
	Fulfillment #3 · Payments #11 · O9
	thời gian setup store nhiều market

	A11
	Ngày nhận cho pickup & giao nội thành
	Bắt đầu từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, UK (có pickup point) và store dùng POS Pro.
	M
	Mở tệp mới
	Fulfillment #5 · Retail #5 · W7 · O7
	install từ store có pickup

	A12
	Ngày giao trong analytics Shopify
	Lượt xem ngày giao và chuyển đổi khi có/không có ngày giao, truy vấn bằng ShopifyQL.
	S–M
	Chứng minh giá trị
	Developer #13 · O8
	% store xem báo cáo

	A13
	Widget đọc từ phải sang trái
	Tài liệu không đặt yêu cầu cho app, nên widget phải tự hỗ trợ tiếng Ả Rập, Do Thái, Urdu.
	S
	Mở tệp mới
	Online #13
	store RTL dùng EDD



Tài liệu xác nhận điều gì
Những điểm trang Fall ’26 không nói, chỉ thấy trong tài liệu gắn kèm, và việc nó thay đổi.
	Tin Fall ’26
	Tài liệu nói thêm
	Ảnh hưởng tới phân tích
	Hành động

	Fulfillment #1 · Shop Promise
	Chỉ store Mỹ. Cần Shop Pay, ≥90% đơn có tracking, bật ngày giao tự động của Shopify. Xếp hạng theo thời gian từ lúc đặt tới lần quét đầu tiên của hãng.
	EDD không là nguồn ngày giao của huy hiệu (W2, T1)
	A2

	Developer #24 · Tuỳ biến giao hàng
	Đổi tên, sắp xếp, ẩn phương thức. App công khai chạy mọi gói. Tối đa 25 tuỳ biến mỗi store. Không chạy ở giỏ hàng.
	Ngày giao trong checkout cho mọi gói là khả thi (O1)
	A1

	Developer #27 · Dữ liệu riêng của app
	Thuộc bản 2027-01, đang release candidate.
	Làm sau khi bản chính thức ra (O3)
	A9

	Agentic #3 · Google AI Mode, Gemini
	Khách ở Mỹ, Canada, Úc. Vẫn chạy tuỳ biến giao hàng. Một số khối checkout có thể không hiện. Không hỗ trợ pickup, giao nội thành.
	Tuỳ biến tên phương thức là cách duy nhất chắc chắn (O2, T2)
	A1

	Agentic #16 · Kho kiến thức AI
	Nguồn: quét storefront, admin, nhập tay. Tối đa 1.000 thông tin. App cũ "Shopify Knowledge Base" ngừng ngày 15/01/2027.
	App không ghi trực tiếp được (W4)
	A7

	Developer #11 · UCP /ask
	Chỉ có ở bản draft. Trả lời từ kho kiến thức và chính sách.
	Nội dung kho kiến thức quyết định câu trả lời (O5)
	A7

	Sidekick #3 · App extensions
	Ra mắt 28/10/2026. Chỉ hoạt động với app có kết nối. Có loại soạn sẵn thay đổi cho merchant duyệt.
	EDD có kết nối đọc, chưa có soạn thay đổi (S2, W5)
	A5

	Fulfillment #3 · Shipping theo market
	Early access, thay dần shipping profile. Không dùng chung với flat rate của Managed Markets.
	Chờ mở rộng rồi mới đồng bộ (O9)
	A10

	Payments #25 · Ô nhập trong checkout
	Ô chọn ngày chỉ cho Plus, ra sau BFCM, lưu cho cả đơn.
	Hạ mức đe doạ (T7)
	Theo dõi

	Operations #21 · Trạng thái extension
	Hiện chỉ báo lỗi của tuỳ biến checkout (Functions), chưa báo lỗi widget theme.
	Rủi ro khi EDD dùng tuỳ biến giao hàng (T6)
	A8

	Developer #47 · Script cũ
	Cấm tạo từ 01/10/2026, ngừng chạy từ 01/03/2027.
	Rà store cài lâu (S5, T5)
	A3

	Developer #49, #50 · Tên app, review
	Yêu cầu 4.1.2 (15/07/2026): tên bắt đầu bằng thương hiệu riêng. Review không đáng tin bị gỡ dần, cấm đổi tính năng lấy review.
	Xác nhận W6, T3, T4
	A4

	Developer #51 · Token có hạn
	Link trên trang bị cắt, không mở được tài liệu.
	Chưa đánh giá
	Cần tìm lại



Tài liệu đã đọc
Trang gốc: shopify.com/editions/fall2026. "Fulfillment #1" là tin thứ 1 trong mục Fulfillment, đếm từ trên xuống.
Help Center: Shop Promise · Shop Promise eligibility · Shipping options by market · Pickup points · Automated store policies · Extensions and functions · Custom checkout fields · Google agentic storefronts · AI knowledge base · Local delivery in POS · Channel mapping · Managed Markets shipping · Language requirements (RTL) · Fulfillment and delivery times.
shopify.dev: Delivery customization Function · Functions 2027-01 · UCP Ask · Storefront Catalog (locations) · App events in analytics · Script tag deprecation · Changelog: Flow qua Admin API (28/10/2026).
Blog và Community: Sidekick third-party app extensions (28/10/2026) · Unique app names (15/07/2026) · Strengthening trust in App Store reviews (06/07/2026).
Lưu ý: nhiều tài liệu chưa nói tới ngày giao, thời gian vận chuyển hoặc gói Shopify áp dụng. Những điểm đó ghi rõ là chưa xác nhận. Effort là ước tính ban đầu.
Synctrack EDD · SWOT theo Shopify Editions Fall ’26 và tài liệu gắn kèm · 06/11/2026 · Tài liệu nội bộ




